- 采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

二、技术要求

1.前期准备：（1）资料收集、整理与工作准备：收集最新国土年度变更调查成果、森林资源管理“一张图”调查成果、林业经营管理数据等相关资料，并进行整理完善；编制工作方案、技术方案和操作细则；组织技术培训；采购各类仪器设备及作业软件。（2）小班区划：以国土“三调”林地图斑为基础，进行小班(图斑)区划。

2.林草湿图斑监测：通过图斑遥感判读、验证核实（现地举证）、数据更新获取林草湿种类、数量、分布现状及其变化数据，林草湿地类变化图斑涉及林草湿转入转出的，经各级自然资源主管部门与林业主管部门共同审核确认后，纳入国土变更调查和林草湿图斑监测成果；在完善林草湿图斑监测数据采集、处理、分析工具软件和管理平台的基础上，建立调查监测数据库；依据产出现状、动态和评价数据，编制林草湿调查监测成果，完成天然林类型变化等专题分析，编写林草湿图斑监测报告，编制图件。

3.野外调查：（1）验证核实：对小班区划进行实地核实与完善。（2）样地及小班因子调查：调查各小班(图斑)的土壤、地貌、坡度等立地因子；地类、起源、林龄、树种组成、优势树种、平均胸径、平均树高、郁闭度、株数、蓄积等林分因子；权属、森林类别、林种、公益林事权等级、国家级省级公益林保护等级、林地保护等级、生态区位等管理属性因子。

4.内业整理:（1）统计分析：统计各行政单位、森林经营单位的各类林地面积和林木蓄积，分析森林资源数量、质量、结构、分布等变化情况，客观评价森林经营管理成效，测算森林生态系统服务功能价值，提出森林资源培育、森林资源科学经营和保护利用意见；编制各类报告及分析图件。（2）数据库建设：基于抽样控制，在核对修正经营区界、小班(图斑)边界的基础上，全面更新林地、生态公益林等数据，形成基于2000国家大地坐标系(CGCS2000)的森林资源管理信息系统。

5.经营成效评价：结合森林经营规划和森林经营方案编制有关要求，从科学经营角度出发，调查森林经营条件，提出经营规划措施，评价经营成效。

6.检查验收：质量检查、成果验收。

三、商务要求

1.质量要求：符合国家和省制定的技术标准。

2.服务地点：武陟县辖区内。

3.验收标准：满足国家、省、市相关规范及其他相关专业现行规范要求，符合采购人验收的有关要求。

4.合同履行期限：自合同签订之日起120日历天。

5.付款方式：签订合同后，乙方完成外业调查并提交初步成果后，甲方向乙方支付合同额的50%；乙方提交的成果经验收合格后，甲方向乙方支付合同额的50％。

四、采购需求

结合林草湿图斑监测成果，以国土“三调”林地图斑为基础，进行小班(图斑)区划，并对小班区划进行实地核实与完善。调查各小班(图斑)的土壤、地貌、坡度等立地因子；地类、起源、林龄、树种组成、优势树种、平均胸径、平均树高、郁闭度、株数、蓄积等林分因子；权属、森林类别、林种、公益林事权等级、国家级省级公益林保护等级、林地保护等级、生态区位等管理属性因子。统计各行政单位、森林经营单位的各类林地面积和林木蓄积，分析森林资源数量、质量、结构、分布等变化情况，客观评价森林经营管理成效，测算森林生态系统服务功能价值，提出森林资源培育、森林资源科学经营和保护利用意见；编制各类报告及分析图件。基于抽样控制，在核对修正经营区界、小班(图斑)边界的基础上，全面更新林地、生态公益林等数据，形成基于2000国家大地坐标系(CGCS2000)的森林资源管理信息系统。结合森林经营规划和森林经营方案编制有关要求，从科学经营角度出发，调查森林经营条件，提出经营规划措施，评价经营成效。同时完成剩余的2组连清固定样地和加密样地调查任务。

通过图斑遥感判读、验证核实（现地举证）、数据更新获取林草湿种类、数量、分布现状及其变化数据，林草湿地类变化图斑涉及林草湿转入转出的，经各级自然资源主管部门与林业主管部门共同审核确认后，纳入国土变更调查和林草湿图斑监测成果；在完善林草湿图斑监测数据采集、处理、分析工具软件和管理平台的基础上，建立调查监测数据库；依据产出现状、动态和评价数据，编制林草湿调查监测成果，完成天然林类型变化等专题分析，编写林草湿图斑监测报告，编制图件。

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

本项目所属行业：其他未列明行业

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。