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项目概况
焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段武陟县境内三八涝河河道改建工程的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2026年   月   日9时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：武交工JZTP2025-018号
2.项目名称：焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段武陟县境内三八涝河河道改建工程 
3.采购方式：竞争性谈判
4.预算金额：1398300.00元
 最高限价：1319253.80元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	武交工JZTP2025-018号 -1
	焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段武陟县境内三八涝河河道改建工程 
	1398300.00
	1319253.80
	是
	1319253.80


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段路线在武陟县小董乡岗头村西南设置小董互通立交，跨越三八涝河及河道左岸乡村道路，受路线纵坡因素，小董互通占压现状三八涝河及河道左岸乡村道路，为保证原河道的排涝能力及河道左岸乡村道路通行，将河道及道路进行改线。（详见谈判文件）
6.合同履行期限：6个月。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.是否接受进口产品：否。
9.是否专门面向中小企业：是。  
二、各标段申请人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），须符合国务院批准的中小企业划分标准中建筑业对应的中小企业划分标准。
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须具有水利工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效期内的企业营业执照（副本）、安全生产许可证（副本），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.2拟派项目经理须具备水利工程专业贰级及以上建造师资格，具有有效期内项目经理安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目，拟派项目技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；
3.3信誉要求：不得被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，且本次投标所需要的资质在省级建筑市场监管公共服务平台资质状况未被标注为“注册人员不足”的异常情况。采购人或代理机构通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道查询（开始查询时间为投标截止时间）。对列入上述“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为”及存在“注册人员不足”情况的投标人，拒绝参与招投标活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。投标人需提供不存在上述情况的信誉承诺；
3.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）；
3.5提交“无被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或无因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的承诺函”；被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的，不接受其投标；
3.6本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
1.时间：2026年   月   日00时00分至2026年   月   日23时59分（北京时间）
2.地点：焦作市公共资源交易中心网站。
3.方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站-交易平台“交易主体登录”栏目下载招标文件；
4.售价：0元。
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年   月   日9时00分（北京时间）；
2.地点：网上提交，加密电子响应文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传或者未按要求解密响应文件，采购人不予受理。
五、响应文件开启
时间：2026年   月   日9时00分（北京时间）
地点：武陟县公共资源交易中心开标    厅
六、公告期限
本次采购公告在《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》上发布。公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜
1、请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。 
2、按要求进行网上获取并下载招标文件,凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效投标。 
3、获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标文件提交截止时间前，上传加密的投标文件。投标人未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。
4、平台统一技术服务电话为：0512-58188538，服务QQ:4008503300,服务时间:周一至周日8:00-17:30（北京时间）。
5、本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在提交投标文件截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加开标活动，在规定时间内进行投标文件解密等。各潜在供应商因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在投标文件提交截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。除电子投标文件外，开标时不再接受任何纸质文件、资料等。 
6、本项目代理服务费用：根据中标价格按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件标准计取，由中标人以现金或转账方式支付。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 武陟县水利局
地址：武陟县水利局红旗路081号
联系人：郑先生
联系方式：0391-7296155
2.采购代理机构信息
名称：中审润奥项目管理有限公司
地址：郑州市中原区建设西路10号9层901号
联系人：吕女士、杨先生
联系方式： 17629357721
3.项目联系方式
项目联系人：郑先生
电话0391-7296155
                                         　　　武陟县水利局
                          2026年   月   日
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：武陟县水利局
联系人：郑先生
联系方式：0391-7296155
地址：武陟县水利局红旗路081号

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：中审润奥项目管理有限公司
联系人：吕女士、杨先生
联系方式：17629357721
地址：郑州市中原区建设西路10号9层901号 

	1.1.4
	项目名称
	焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段武陟县境内三八涝河河道改建工程 

	1.1.5
	建设地点
	武陟县境内

	1.1.6
	工程概况
	焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段路线在武陟县小董乡岗头村西南设置小董互通立交，跨越三八涝河及河道左岸乡村道路，受路线纵坡因素，小董互通占压现状三八涝河及河道左岸乡村道路，为保证原河道的排涝能力及河道左岸乡村道路通行，将河道及道路进行改线。

	1.2.1
	资金来源
	专项资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	谈判范围
	竞争性谈判文件、工程量清单等范围内所有内容

	1.3.2
	计划工期
	6个月

	1.3.3
	质量要求
	达到现行国家的法律法规、规范规程及工程建设强制性标准

	1.3.4
	质保期
	符合国家相关规定

	1.4.1
	供应商资质条件、能力和信誉
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），须符合国务院批准的中小企业划分标准中建筑业对应的中小企业划分标准。
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须具有水利工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效期内的企业营业执照（副本）、安全生产许可证（副本），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.2拟派项目经理须具备水利工程专业贰级及以上建造师资格，具有有效期内项目经理安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目，拟派项目技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；
3.3信誉要求：不得被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，且本次投标所需要的资质在省级建筑市场监管公共服务平台资质状况未被标注为“注册人员不足”的异常情况。采购人或代理机构通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道查询（开始查询时间为投标截止时间）。对列入上述“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为”及存在“注册人员不足”情况的投标人，拒绝参与招投标活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。投标人需提供不存在上述情况的信誉承诺；
3.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）；
3.5提交“无被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或无因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的承诺函”；被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的，不接受其投标；
3.6本项目不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体谈判
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	谈判预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成谈判文件的其他材料
	谈判文件的补充文件（如有）

	2.2.2
	响应文件递交截止时间
	2026年   月    日09时00分（北京时间）

	3.1
	构成响应文件的其他材料
	无

	3.3.1
	谈判有效期
	60日历天（从谈判截止之日算起）

	3.4
	谈判保证金
	1. 谈判保证金的金额：贰万元整，￥20000.00 （暂不缴纳）
2.供应商有下列情形之一的，采购人将追索谈判保证金人民币20000.00元，并予以没收，供应商应作出相应承诺（承诺书格式见第六章响应文件格式中）：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后或谈判有效期内撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
3.供应商违反上述规定且拒不支付谈判保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索谈判保证金。

	3.5.2
	近年财务状况报告的年份要求
	/

	3.6
	是否允许递交备选谈判方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、要求供应商加盖公章的地方都应加盖供应商单位的CA 印章。
2、要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。
3、要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。

	3.7.4
	响应文件份数
	加密的电子响应文件一份（.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）。自备非加密的电子响应文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。
注：本项目谈判时不需要提供纸质响应文件。成交供应商在确定成交后，领取成交通知书时需提供四份使用CA系统打印出来的完整的响应文件递交采购人或采购代理机构（其中，正本一份，副本三份）及不加密格式电子文件一份。

	4.2.1
	递交响应文件的方式
	本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为（http://www.jzggzy.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login）。供应商不需到谈判现场参加谈判会议，不需提交原件资料等。
（1）电子响应文件的递交
    各供应商应在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

	4.2.2
	递交响应文件时间地点
	时间：2026年   月    日09:00:00(电子响应文件必须凭制作响应文件所用的CA锁在30分钟内完成解密）
地点：武陟县公共资源交易中心开标    厅 

	4.2.3
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	谈判时间和地点
	时间：同谈判截止时间（电子响应文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在 30 分钟内完成解密）
地点：递交响应文件地点

	5.2
	谈判会议程序（具体以电子开标系统为准）
	（l）登录焦作市公共资源交易中心电子交易平台；
（2）公布供应商；
（3）在监督人监督下进行响应文件解密；
电子响应文件必须凭制作响应文件所用的企业 CA 密匙在 30 分钟内完成解密。因加密电子响应文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败,投标将被拒绝；
（4）开标结束。

	6.1.1
	谈判小组组成
	谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

	7.1
	是否授权谈判小组确定成交人
	否,推荐的成交候选人数：3名；
排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

	7.3
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	7.4
	农民工工资保证金
	农民工工资担保的形式：保函或转账。
农民工工资担保的金额：中标人提供的农民工工资担保金额为中标价的2%，合同签订前缴纳。
农民工工资保证金退还时间：工程完工验收合格后一次性支付。
注：保函是由银行业金融机构、保险公司或专业担保公司出具。

	8
	需要补充的其他内容

	8.1
	代理服务费：依据预算金额参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准向成交人收取代理服务费,成交供应商在领取成交通知书前，向代理机构足额缴纳。

	8.2
	本项目最高限价：
小写：1319253.8元
大写：壹佰叁拾壹万玖仟贰佰伍拾叁元捌角。
注：供应商报价高于最高限价的将作废标处理，不再参与评审阶段的评审。

	8.3
	付款方式:工程进度款按实际完成工程量支付。经监理审核无误后，按工程进度付款。工程完工并经竣工验收合格后，累计支付工程款达97%，剩余3%作为工程质保金，质保期满一年(验收之日起)后无质量问题，工程质保金无息退还。

	8.4
	采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖供应商公章、法定代表人或其授权人的印章或签字、注册在本单位的造价人员执业资格专用章或签字。如本单位无造价人员，应委托中介机构编制工程量清单报价并加盖其注册造价人员执业资格专用章及签字和公章，响应性文件需要附响应人与造价机构签订的委托协议书。授权人、造价人员或委托的造价中介机构等若未办理 CA 锁，则需上传手动签字的扫描件。
备注：已标价工程量清单签字盖章的造价人员（本造价人员为造价工程师）应附在全国建筑市场监管公共服务平台查询的网页截图及网址链接，未附或后期无法核实的，则视为无效标。

	8.5
	此谈判文件解释权归采购人或其委托的代理机构，未尽事宜按国家相关法律法规执行。
1.供应商在谈判文件答疑或修正前未提出的问题，谈判现场由采购人或其委托的代理机构解释，供应商或其他人不得有异议；采购人或其委托的代理机构也可以授权谈判小组对异议进行表决，以谈判小组少数服从多数的原则作为对异议的最终解释；
2.在谈判过程中，谈判小组存在争议时，可以少数服从多数的原则解决争议；
3.在谈判过程中，采购人或其委托的代理机构认为谈判小组对谈判文件存在误解时，可对谈判文件做出解释，并承担相应责任，谈判小组应当依据该解释评审；谈判小组对采购人或其委托的代理机构的解释不承担责任，认为有必要的，可将该解释情况写入谈判报告。

	8.6
	成交人应保证在响应文件中拟定的项目经理、相关人员全部到位，持证上岗，否则采购人有权终止合同，在施工过程中不经采购人同意不得更换。对于不称职的项目经理、相关成员，采购人有权要求成交人自接到采购人通知后3日内更换。

	8.7
	技术标准和规范:合同中约定的任何乙方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示,乙方应按照其中要求最严格的标准执行。投标人需对此条款提供承诺书。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本:半成品材料必须符合国家规范规程和标准要求，并出县出厂合格证和必要的试验证明;或把最新版本的要求当作对乙方工作的最起码要求，而执行更高的标准。

	特别提醒
	1、因电子化评标需要，谈判小组要求供应商进行二轮报价以及作出澄清、说明或补正均采用网上方式进行。
2、供应商在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，时刻关注谈判进程，确保能及时收到谈判小组的报价、澄清、说明或者补正的要求。由于在评标过程中，谈判小组对供应商进行报价、澄清、说明或者补正的要求均有时间限制，并且在供应商澄清页面有倒计时提示，供应商应在谈判小组规定时间内完成所有操作。如由于供应商未看到报价、澄清、说明或者补正的要求而带来的风险，采购人和采购代理机构均不承担任何责任。


[bookmark: _Toc420513677]注：本项目谈判文件中内容与供应商须知前附表中内容不一致时，以供应商须知前附表内容为准。

[bookmark: _Toc1160][bookmark: _Toc30596][bookmark: _Toc31165][bookmark: _Toc30467][bookmark: _Toc24863]一、总 则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，本谈判项目已具备谈判条件，现对本项目进行竞争性谈判。本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判所述的项目。
1.1.2 本谈判项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本谈判项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本谈判项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 本谈判项目建设地点：见供应商须知前附表。
1.1.6 本谈判项目工程概况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc429746929][bookmark: _Toc360630352][bookmark: _Toc448169785][bookmark: _Toc24731][bookmark: _Toc420513679]1.2 资金来源、出资比例及落实情况
1.2.1 本谈判项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 本谈判项目的出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.3 本谈判项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc429746930][bookmark: _Toc448169786][bookmark: _Toc360630353]1.3 谈判范围、计划工期和质量要求及保修期限
1.3.1 本次谈判范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 本谈判项目的计划工期：见供应商须知前附表。
1.3.3 本谈判项目的质量要求：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc429746931][bookmark: _Toc448169787][bookmark: _Toc360630354]1.3.4 本谈判项目的保修期限：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件。
（1）资质条件：见供应商须知前附表。
（2）项目经理资格：见供应商须知前附表。
（3）信誉要求：见供应商须知前附表。
（4）其他要求：见供应商须知前附表。
1.4.2 本项目不接受联合体谈判。
1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（2）为本采购项目的监理人；
（3）为本采购项目的代建人；
（4）为本采购项目提供采购代理服务的；
（5）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
（9）被暂停或取消投标资格的；
（10）财产被接管或冻结的；
[bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc360630355][bookmark: _Toc448169788][bookmark: _Toc429746932]（11）有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（各有关机构作出的限制投标决定，对本项目产生直接影响且在有效期内的)；
（12）被人民法院公布的失信被执行人（以信用中国查询为准）；
（13）被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国查询为准）；
（14）有行贿犯罪记录的。
注：信用中国及中国政府采购网查询信息，以谈判时间截止后采购人、采购代理机构在信用中国及中国政府采购网网站查询结果为准。
1.5 费用承担
供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc429746933][bookmark: _Toc360630356][bookmark: _Toc448169789]1.6 保密
参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc360630357][bookmark: _Toc429746934][bookmark: _Toc448169790]1.7 语言文字
除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 现场踏勘
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10 采购预备会
不召开。
1.11 分包
不允许。
1.12 偏离
不允许。
[bookmark: _Toc6761][bookmark: _Toc8240][bookmark: _Toc9984]二、谈判文件
2.1谈判文件的组成
本谈判文件包括
一、竞争性谈判公告
二、供应商须知
三、谈判办法
四、合同条款及格式
五、技术标准和要求
六、响应文件格式
七、工程量清单
八、图纸
根据本章1.10款、第2.2 款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。
2.2谈判文件的澄清或修改
2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如有疑问或缺页或附件不全，应及时登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入会员系统提出，要求采购人予以澄清。
[bookmark: _Toc528119497][bookmark: _Toc420513680][bookmark: _Toc356372643][bookmark: _Toc9541][bookmark: _Toc1247][bookmark: _Toc15392][bookmark: _Toc21809]2.2.2采购人对已发出的谈判文件的澄清或修改将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间3个工作日前，在发布公告的相同网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应文件递交截止时间不足3个工作日，相应延长响应文件递交截止时间。
[bookmark: _Toc29058]三、响应文件
3.1响应文件的组成
一、谈判函及谈判报价表
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、已标价工程量清单
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、无行贿犯罪记录承诺书
八、谈判保证金承诺书
九、其他资料
3.2谈判报价
3.2.1 供应商自主报价，但不得超过最高限价，否则按废标处理。
3.2.2 如有关报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2.3 供应商最终的谈判报价只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。
3.2.4 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。
3.2.5投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。投标报价应是招文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。应包括但不限于投标人为完成本项目所采购与安装的所有材料费(含辅材、主材损耗、原材检测及按规范要求进行抽样见证检测费、人工费、施工设备、劳务、管理、安装、措施费用、利润、税金和合同包含的所有风险责任、因政府要求停工(如扬尘管控，国家重大节日等)造成的误工费及政策性文件规定等所有费用。投标人须对此进行承诺。投标报价应充分考虑合同范围包含风险费用在内的全部费用。。
3.3谈判有效期
3.3.1在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人在发布公告的相同网站发布并通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判无效。
3.4谈判保证金
详见供应商须知前附表。
3.5资格审查资料
3.5.1 “供应商基本情况表”附供应商资格证明函、供应商资质证书、安全生产许可证及资格要求中相关证件的复印件并加盖公章。
3.5.2 供应商的授权委托人必须是本项目拟派项目经理，并提供劳动合同、社保。
[bookmark: _Toc360630373][bookmark: _Toc429746950][bookmark: _Toc448169806]3.6 备选谈判方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选谈判方案。
[bookmark: _Toc429746951][bookmark: _Toc360630374][bookmark: _Toc448169807]3.7 响应文件的编制
[bookmark: _Toc184635074][bookmark: _Toc360630375]3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，谈判报价表在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 响应文件应当对谈判文件有关工期、谈判有效期、质量要求、谈判范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc29900][bookmark: _Toc360630376][bookmark: _Toc429746953][bookmark: _Toc448169809]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc326853493][bookmark: _Toc429746955][bookmark: _Toc448169811][bookmark: _Toc360630378]4.1 响应文件的加密
[bookmark: 4.1.1_网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。]4.1.1供应商应当按照采购文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件。
4.2响应文件的上传
4.2.1 供应商应供应商须知前附表的规定上传响应文件。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在供应商须知前附表第2.2.2 项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。
[bookmark: _Toc520717618][bookmark: _Toc420513682][bookmark: _Toc356372645][bookmark: _Toc11517][bookmark: _Toc9028][bookmark: _Toc11901][bookmark: _Toc26890][bookmark: _Toc30063]五、谈判会议
[bookmark: _Toc520717619][bookmark: _Toc420513681][bookmark: _Toc528119499][bookmark: _Toc12317][bookmark: _Toc32032][bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc420513683][bookmark: _Toc16661]5.1 开标时间和地点
5.1.1 在供应商须知前附表第 2.2.2 项规定的谈判截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点进行开标。
5.1.2 供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为无效标处理。
5.2 开标程序
5.2.1本项目采用电子开标。到谈判截止时间止，各供应商对电子响应文件进行解密。供应商在谈判截止时间前未上传电子响应文件的将视为放弃谈判。
主持人按下列程序（以电子开标系统为准）进行开标：
（l）登录焦作市公共资源交易中心电子交易平台；
（2）公布供应商；
（3）在监督人监督下进行响应文件现场解密；
电子响应文件必须凭制作响应文件所用的企业 CA 密匙在30分钟内完成解密。因加密电子响应文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败,投标将被拒绝；
（4）开标结束。
5.2.2 开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其开标。
供应商未按供应商须知表5.1项规定的时间内解密响应文件的；
5.3 开标异议
供应商对开标有异议的，应当在开标会议结束前在系统中提出，采购人将作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc31541]六、谈判及评审
6.1谈判小组
6.1.1评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。
6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc360630384][bookmark: _Toc429746961][bookmark: _Toc448169816]6.2 谈判原则
谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc448169817][bookmark: _Toc360630385][bookmark: _Toc429746962]6.3 评审
谈判小组按照第三章“谈判办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“谈判办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
[bookmark: _Toc7490]七、合同授予
[bookmark: _Toc360630387][bookmark: _Toc429746964][bookmark: _Toc448169819]7.1 成交方式
除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc360630388][bookmark: _Toc448169820][bookmark: _Toc429746965]7.2成交通知
在本章第3.3 款规定的谈判有效期内，采购人以书面形式向成交人发出由武陟县公共资源交易中心监制的成交通知书。
[bookmark: _Toc448169821][bookmark: _Toc429746966][bookmark: _Toc360630389]7.3 履约担保（如有）
7.3.1 在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。
7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，采购人有权向其追索谈判保证金，给采购人造成的损失超过保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc448169822][bookmark: _Toc429746967][bookmark: _Toc360630390]7.4 签订合同
7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并向其追索谈判保证金；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
谈判文件及修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc429746971][bookmark: _Toc360630394][bookmark: _Toc184635079][bookmark: _Toc448169823][bookmark: _Toc32171][bookmark: _Toc420513734][bookmark: _Toc420513707][bookmark: _Toc420513686][bookmark: _Toc421695640][bookmark: _Toc373230030][bookmark: _Toc374512417]八、纪律和质疑
[bookmark: _Toc429746972][bookmark: _Toc360630395][bookmark: _Toc448169824]8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏谈判过程中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc448169825][bookmark: _Toc429746973][bookmark: _Toc360630396]8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
[bookmark: _Toc448169826][bookmark: _Toc360630397][bookmark: _Toc429746974]8.3 对谈判小组成员的纪律要求
谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“谈判办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
[bookmark: _Toc360630398][bookmark: _Toc429746975][bookmark: _Toc448169827]8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
[bookmark: _Toc360630399][bookmark: _Toc429746976][bookmark: _Toc448169828]8.5 质疑
[bookmark: _Toc360630400][bookmark: _Toc448169829][bookmark: _Toc429746977][bookmark: _Toc184635080]供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
8.5.1供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
8.5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
8.5.3潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件之日起3个工作日内提出。
8.5.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。
8.5.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请有关监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。
8.5.6质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函范本”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理, 质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各执一份。
供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。并由供应商的法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
8.5.7采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
8.5.8质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。
8.5.9质疑联系事项：
（1） 供应商应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；
采购人：武陟县水利局
联系人：郑先生
联系方式：0391-7296155
地址：武陟县水利局红旗路081号
(2)采购代理机构：中审润奥项目管理有限公司
联系人：吕女士、杨先生
联系方式： 17629357721
地址：郑州市中原区建设西路10号9层901号

[bookmark: _Toc9907]九、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表



[bookmark: _Toc13056]第三章  谈判办法
[bookmark: _Toc356372649]1.符合性审查内容：
（1）响应文件按谈判文件要求签字盖章
（2）响应文件格式符合谈判文件中响应文件格式要求
（3）第一轮报价未超过谈判文件规定的项目最高限价
（4）响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的
2、无效投标条款：
（1）响应文件机器制作码一致的
（2）第一轮报价超过谈判文件规定的项目最高限价的
（3）响应文件未按谈判文件要求签字盖章的
（4）响应文件格式不符合谈判文件中响应文件格式要求的
（5）响应文件中出现有选择性报价的
（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的
（7）未响应谈判文件要求的
（8）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形
3、谈判小组将按照谈判文件的规定，只对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较，响应文件的评价采用最低评标价法。
[bookmark: _Toc28315][bookmark: _Toc14189][bookmark: _Toc32230]3.1资格性审查：符合本文件第二章 供应商须知前附表1.4.1的要求；
3.2 最低评标价法:响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且二次（最终）报价最低的供应商被推荐为成交候选人。
4.谈判办法：
4.1 谈判小组所有成员与供应商分别进行谈判。若谈判内容有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。 
4.2 谈判响应文件中的报价作为第一次报价，在谈判记录表中排出名次，然后进入第二次报价，第二次报价为最终报价，且不高于第一轮报价，供应商在系统进行第二轮报价时，只需在系统内填写总报价即可，无需上传任何附件。由评标委员会对竞谈响应单位的谈判报价按照由低到高的顺序排出名次，在排除恶意竞争的前提下，原则上评标价最低者优先。
    4.3在评标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
4.3.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，
即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
4.3.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
4.3.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.3.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，谈判小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4.4 未在规定时间内提供二轮报价的供应商视同其退出谈判。
4.5 谈判小组将根据有关规定向采购人推荐 1-3 名成交候选人，原则上排名第一的成交候选人为成交供应商。 
4.6 采购人应根据谈判小组提出的谈判报告，确定排名第一的成交候选人为成交供应商。当确定中标的成交候选人放弃中标或不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以选择第二成交候选人或者重新竞争性谈判。成交候选人放弃中标的，须依法承担违约责任。 



第4章 [bookmark: _Toc1372] 合同条款及格式（参考文本）
[bookmark: _Toc384126290]第1节  通用合同条款
参照《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版）。
 


第2节 专用合同条款
1　一般约定
1.1　词语定义
1.1.2　合同当事人和人员
1.1.2.2　发包人：                                。
1.1.2.3　承包人：     (签约后填入承包人的名称)    。
1.1.2.5　分包人：　　　(签约后填入分包人的名称)   。
1.1.2.6　监理人：　　　(签约后填入监理人名称)     。
1.1.4　日期
1.1.4.5　缺陷责任期(工程质量保修期)：   1年   　。
1.5合同生效的条件：经双方签字确认盖章后生效。
1.7　联络
1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达                  (填写文件送达地点)。
2　发包人义务
2.3　提供施工场地
2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的用地，向承包方提供施工用地。
2.3.3　承包人自行勘察的施工场地范围为： 采购范围全部区域    。
2.3.4  承包人配合水源情况：施工用水由甲方利用就近河道提供
2.4　其它义务
　　(根据发包人的合同管理要求补充)
　（1）             
（2）             
3　监理人
3.1　监理人的职责和权力
3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
 (3)按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。
4　承包人
4.1　承包人的一般义务                                       。
4.1.10　其它义务
（1）承包人为他人提供方便可能发生费用的处理方法：费用由承包人或使用者支付
（2）现场施工配合与协调
承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段有关的施工配合与协调，包括（但不限于）：
1  工作面的安全；
2  施工进度的协调；
3  及时提供或移交工作面；
4  保持建筑物相邻界面附近的结构质量；
5  为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
6  保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。
（1）现场作业和施工方法
承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。
（2）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷时，应立即通知发包人和监理人。
（3）承包人应按照《关于加强建设等业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【2005】9号）的有关规定，依法与所招的农民工签订劳动合同，按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。按照《通知》要求做好农民工劳动合同管理，并向劳动保障行政主管部门提供用工备案。若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。
（4）承包人应按相关规定能够及时足额存入农民工工资保障金。一旦其承包的工程中出现拖欠农民工工资现象，可以由发包人从工资保障金中先于划支。
（5）承包人应按照《河南省水利工程施工场地扬尘污染防治工作标准（试行）》（豫水建【2016】65号）的有关规定，严格遵照执行，做好水利工程施工场地扬尘污染防治工作，防治工作中所产生的所有费用由承包人承担。
4.5  承包人项目经理
4.5.5  承包人须按响应文件中承诺，向施工现场派驻项目经理，签订合同时向发包人提供项目经理的建造师注册证书。本合同的项目经理不能兼任除本合同外的其他工程项目经理或主要负责人。如无不可抗拒的因素，在本合同施工期内项目经理不得更换。未经发包人同意更换项目经理者，承包人须向发包人支付违约金人民币10万元，并应及时纠正同时承担由此造成的一切后果和违约责任。发包人有权因承包人项目经理管理不善，造成施工期内发生社会治安案件、重大安全施工、质量事故及工期延误等原因，要求承包人更换项目经理，并视为承包人违约，处以5万元罚款，承包人须承担由此造成的所有损失。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、注册执业资格证书号、注册证书号、执业印章号等细节资料应当在合同协议书中载明。
4.5.6  项目经理每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对项目经理进行考评，每月每差一天承包人向发包人支付违约金500元（发包人批准的休假、公差除外）。项目经理离开现场超过24小时要向总监请假并征得发包人同意。
4.5.7  经发包人同意更换项目经理的，须试用1个月，且承包人须向发包人提交5万元保证金。该项目经理在试用期内使发包人满意，发包人将无息退还保证金；否则保证金不予退还，同时承包人须重新更换项目经理，直至发包人满意。发包人提出撤换不胜任的项目经理时，承包人应及时更换，否则还应承担由此造成的一切后果。项目经理缺勤的情况，监理有权向其法人单位反映，超过三次时，承包人的法人或代表必须来现场进行彻底处理解决。因项目经理严重违约，发包人有权解除与承包人的合同，承包人的人员设备等必须在7日内全部清退出工程现场，一切责任由承包人自负，承包人不得有异议。发包人保留进一步向承包人索赔损失的权利。
4.5.8  承包人须按响应文件中承诺，向施工现场派驻技术负责人，签订合同时向发包人提供技术负责人的资格证书。本合同工程的技术负责人不能兼任其他工程的负责人。未经发包人同意，在本合同施工期内技术负责人不得更换，否则承包人向发包人支付违约金3万元，并且每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对技术负责人进行考评，每差一天承包人向发包人支付违约金500元（发包人批准的休假、公差除外）。
4.5.9  承包人的技术负责人、施工员、专职安全员、资料员、专职质检员、材料员须专职专人，不得一人数职。否则，即为承包人违约行为。发包人每发现承包人以上人员出现身兼数职的现象的，每发现一次承包人应当向发包人支付违约金300元/天，且要承包人以书面形式向发包人说明备案，该项违约金应当支付至承包人改正为止。
4.5.10  承包人重新调换的人员的资历不得低于响应文件中约定人员的水平，经发包人考察审批后方可正式上任，在此期间承包人要保证工程施工质量、进度、安全不受影响。
4.11　不利物质条件
4.11.1　不利物质条件的范围：承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件  。
4.2承包人主要人员要求：
4.2.1项目经理和技术负责人：与响应文件一致并不得更换。
4.2.2五大员要求：与响应文件一致。
7　交通运输
7.1　道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：   承包人自主办理       。
8　测量放线
8.1　施工控制网
8.1.1　施工控制网的约定：  施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的10天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料 。
11　开工和竣工(完工)
11.4　异常恶劣的气候条件
11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：不可抗力。
11.5　承包人工期延误
（1）逾期竣工违约金的计算方法：若因承包人原因不能按期竣工，扣除承包人伍万元的违约金，同时每超过一天另扣除违约金合同额的千分之一。
（2）全部逾期完工违约金的总限额为    合同额的百分之五    。
11.6　工期提前
工期提前的奖金约定：   双方约定     。
12　暂停施工
12.1　承包人暂停施工的责任
(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：　/　。
12.2　发包人暂停施工的责任
(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：　/　。
13　工程质量等级标准为合格。
若因承包人原因造成工程质量达不到合格等级的，应无偿返修至合格等级，并对承包人处以工程总造价3%的违约金。
13.7　质量评定
13.7.4　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：　 /    。
13.7.7　工程合格标准为：　/　；优良标准为：　/　。达到优良的奖金为：　/　。
13.8　质量事故处理
13.8.4　工程竣工验收时，　/　向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14　试验和检验
14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5　水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责　提供出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件　。
14.1.6　本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：由承包人制备.   
15　变更
15.1　变更的范围和内容
施工期间发生工程变更的，由施工企业提出变更申请，监理、设计部门共同认定后，方可变更实施。
15.5　承包人的合理化建议
15.5.2　承包人实现合理化建议的奖励金额为：   发包人根据实际情况进行奖励    。
15.8　暂估价
15.8.1　(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：          (签约后填入)；发包人组织招标的暂估价项目：          (签约后填入)。
(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：发包人有权决定选择供应商和分包人，承包人应积极配合发包人选择的供应商和分包人完成各项工作。
16　价格调整
市场价格波动引起的价格调整方法：按照河南省水利厅的相关规定。
17　计量与支付
17.2  预付款
17.2.1  预付款： 本项目无预付款 。
17.3  工程进度付款
17.3.2  进度付款申请单
进度付款申请单的份数：4份。
17.3.3进度付款证书和支付时间
工程进度款按实际完成工程量支付。经监理审核无误后，按工程进度付款。并经竣工验收合格后，累计支付工程款达97%，剩余3%作为工程质保金，质保期满一年(验收之日起)后无质量问题，工程质保金无息退还。
17.3.4农民工工资支付
中标人应按约定按时支付农民工工资，不得以任何理由拖欠工资。承包人在递交付款凭证的同时应提交与农民工签订的劳动合同、考勤计量表、劳动计酬手册及工资支付凭证。
17.4　质量保证金
17.4.1  竣工结算总造价的3%。
17.4.2  质保期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还质保金。
17.5　竣工(完工)结算
竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后14天内提交5份竣工付款申请单。
竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应支付的竣工付款金额等。
17.6　最终结清
17.6 1  最终结清申请单
最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。
17.7　竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：   由发包人确定   。
18　竣工验收(验收)
18.1　验收工作分类
本工程法人验收包括：   签约后根据工程情况后确定   ；政府验收包括：   签约后根据工程情况后确定   。
18.2　分部工程验收
18.2.2　本工程由发包人主持的分部工程验收为　/　，其余由监理人主持。
18.3　单位工程验收
18.3.4　提前投入使用的单位工程包括：　/　、　/　、　/　。
18.5　阶段验收
18.5.1　本合同工程阶段验收类别包括：　/　、　/　、　/　。
18.6　专项验收
18.6.2　本合同工程专项验收类别包括：    签约根据工程情况后确定   。
18.7　竣工验收
18.7.3　本工程　不需要　(需要／不需要)竣工验收技术鉴定(蓄水安全鉴定)。
18.8　施工期运行
18.8.1　需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：　/　、　/　、　/　。
18.9　试运行
18.9.1　试运行的组织：　/　；费用承担：　/　。
19　缺陷责任与保修责任
19.1　缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：　1年（工程保修期从颁发合同工程完工验收证书之日算起）。
20　保险
20.4　第三者责任险
20.4.2　第三者责任险保险费率： /  ；
第三者责任险保险金额：  /  。
20.6　对各项保险的一般要求
20.6.1　保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：   /  。
20.6.4　保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：    /   ；
发包人负责补偿的范围与金额：    /   。
24　争议的解决
24.1　争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：    提交工程所在地仲裁委员会    。

 


第3节  合同附件格式
  附件一：合同协议书（格式）
合同协议书（格式）

        （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对      （项目名称）        的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）谈判函及谈判报价表、谈判报价表（二次）；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。
4. 承包人项目经理：                。
5. 工程质量符合             标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    天。
9. 本协议一式     份。双方各执     份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：             （盖单位章）      承包人：                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）
      年      月        日                         年      月       日
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第五章  技术标准和要求

按照中华人民共和国及省、市、行业的一切相关法规、规范的要求执行。
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[bookmark: _Toc16433]第六章  响应文件格式
                                       























                       （项目名称）






响  应  文  件

    交易编号：武交工JZTP2025-018号





供应商：                               （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
[bookmark: _Toc11974][bookmark: _Toc420513710][bookmark: _Toc420513689][bookmark: _Toc421695643][bookmark: _Toc420513737][bookmark: _Toc2280]日     期：       年    月     日



目     录   
一、谈判函及谈判报价表
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、已标价工程量清单
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、无行贿犯罪记录承诺书
八、谈判保证金承诺书
九、其他资料
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[bookmark: _Toc29413]一、谈判函及谈判报价表
（一）谈判函
致：                （采购人名称）
在考察现场并充分研究              （项目名称）（以下简称“本项目”）谈判文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：         ，小写：      元的谈判总报价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
如果我方成交，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，     天（日历天）内竣工，并确保质量达到合格。我方同意本谈判函在谈判文件规定的提交响应文件截止时间后，在谈判文件规定的谈判有效期（    日历天）前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。
随本谈判函递交的谈判报价表是本谈判函的组成部分，对我方构成约束力。
在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本谈判函，包括谈判报价表，对双方具有约束力。

供应商：                           （盖单位公章）
    法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
       年    月     日











（二）谈判报价表（一次）

	项目名称
	

	供应商名称
	

	项目经理
	
	级别
	
	注册证号
	

	项目经理是否有在建项目变更
（填“是”或“否”）
	

	谈判范围
	

	谈判总报价（元）
	大写： 
小写： 
其中暂定金额：（大写：      小写：      ）

	质量要求
	

	工期
	

	质保期
	

	谈判有效期
	

	需要说明的问题
	



供应商：                           （盖单位公章）
  委托代理人：                       （签字或盖章）
       年    月     日

[bookmark: _Toc3841][bookmark: _Toc1631][bookmark: _Toc16249][bookmark: _Toc408816353][bookmark: _Toc374512423][bookmark: _Toc373230035][bookmark: _Toc26310]二、法定代表人身份证明

[bookmark: _Toc179715757][bookmark: _Toc144974468][bookmark: _Toc152047264]供应商名称：                                                
单位性质：                                                  
地址：                                                      
成立时间：       年        月        日
经营期限：                                                  
姓名：                        性别：                         
年龄：                        职务：                         
系                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。



供应商：                （ 盖单位公章）
           年         月          日









[bookmark: _Toc2465]三、授权委托书

本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改         （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                  。
代理人无转委托权。 
附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明
法定代表人身份证明

委托代理人身份证明





供应商：                （盖单位公章）  
法定代表人：                  （签字或盖章）
身份证号码：                                  
委托代理人：                  （签字或盖章）
身份证号码：                         

	      年      月       日

[bookmark: _Toc420513690][bookmark: _Toc420513738][bookmark: _Toc13621][bookmark: _Toc421695644][bookmark: _Toc420513711]备注：如果由供应商的法定代表人签署响应文件的，则不需提交授权委托书。
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[bookmark: _Toc1276]五、项目管理机构

[bookmark: _Toc429747002]（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	








（二）主要人员简历表

 “主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证书、安全生产考核合格证、身份证、职称证（如有）、学历证书、养老保险的复印件及未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书；技术负责人应附身份证、职称证、学历证书复印件；其他主要人员应附执业证(或上岗证书)、身份证复印件； 
	姓   名
	
	性   别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职   称
	
	学   历
	

	项目经理资格证书编号
	
	从事项目经理级别
	

	在建或已完工程施工项目情况

	建 设 单 位
	项 目 名 称
	职务
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工 程
质 量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：其他主要人员简历表可自行增加


[bookmark: _Toc21067][bookmark: _Toc429747010][bookmark: _Toc429748310][bookmark: _Toc4937]




项目经理无在建承诺书


承诺书



                     （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                   （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


特此承诺






供应商：                      （盖单位公章）
                          法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）   
                                             年       月       日

[bookmark: _Toc16866][bookmark: _Toc30402][bookmark: _Toc2317]

[bookmark: _Toc24955]六、资格审查资料
[bookmark: _Toc429747005]
（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注  
	


备注：本表后附供应商资格证明函、供应商资质证书、安全生产许可证及资格要求中相关证件的复印件并加盖公章。



（二）供应商资格证明承诺函
致(采购人)：_________________________________ 
供应商名称： ________________________________
统一社会信用代码：___________________________
供应商地址：_________________________________
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺：
一、我单位具有有效的营业执照（三证合一）；
二、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 
1.我单位具有符合采购文件资格要求的独立承担民事责任的能力； 
2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告； 
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录； 
4.我单位具有符合采购文件资格要求的履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 

[bookmark: _Toc25215][bookmark: _Toc24169][bookmark: _Toc163397752][bookmark: _Toc163397494][bookmark: _Toc165986717][bookmark: _Toc23073]若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。 

承诺供应商（单位电子签章）：__________________ 
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：__________________ 
日期：_____年___ 月____ 日

。








（三）企业信誉情况























[bookmark: _Toc20423]







（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。




供应商：                        （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：       年      月      日





























[bookmark: _Toc30489]（五）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺
本供应商郑重声明：
本公司（或单位）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此承诺。
              


供应商：                        （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：       年      月      日




























[bookmark: _Toc13233]（六）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：
本公司（或单位）具备本项目履行合同所必须的设备和专业技术能力，特此承诺。
                            

供应商：                        （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：       年      月      日



























[bookmark: _Toc23480]（七）中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司参加                （单位名称）的                （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
                 (标的名称），属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）       行业；承建（承接）企业为                  （企业名称）， 从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于                     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
             
              企业名称（盖章）：
  日期：

注：1.人业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2.本“注”的文字，仅为告知，不作为文件格式要求。















[bookmark: _Toc31358]（八）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：                  （盖单位公章）
日期：       年      月      日



说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。























[bookmark: _Toc17936]七、无行贿犯罪记录承诺书

                   （采购人名称）：
我方在此声明，我公司及法定代表人、委托代理人、项目经理均无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


特此承诺





供应商：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
          年        月        日
















[bookmark: _Toc29362]八、谈判保证金承诺书


                     （采购人名称）：
                     （代理机构名称）：
我公司作为              项目（交易编号：            ）的供应商，现郑重承诺如下：
在本次采购活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳应缴的谈判保证金人民币    万元，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：
（1）在提交响应文件截止时间后或谈判有效期内撤回响应文件的；
（2）在响应文件中提供虚假材料的；
（3）如我公司成交，除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；
（4）我公司与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

特此承诺


                        供应商：                      （盖单位公章）
                            法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）   
                                             年       月       日
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[bookmark: _Toc1335]九、其他资料


[bookmark: _Toc5181]（一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次谈判活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次谈判活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、谈判小组及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。



    
[bookmark: _Toc426356046][bookmark: _Toc426355993][bookmark: _Toc426355910][bookmark: _Toc426364359]供应商：                        （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：       年      月      日













[bookmark: _Toc17749]（二）谈判承诺函

我公司承诺：
在本次谈判活动中，我公司保证做到：
一、不提供虚假材料；
二、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
三、不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通；
四、不违反竞争性谈判文件及法律、行政法规规定的其他情形；
五、在竞争性谈判文件规定的谈判有效期内，不撤销竞争性谈判文件；
六、成交后，我单位将在竞争性谈判文件规定的时间内，依据谈判及响应文件相关规定内容与采购人及时签订合同；
七、成交后，我单位将按照竞争性谈判文件规定缴纳履约保证金（如有）；
八、成交后，我单位将按照竞争性谈判文件规定缴纳代理服务费及其他相关费用；
九、若违反上述承诺，愿接受取消谈判资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担相应法律责任；如已成交的，自动放弃成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 
供应商：                        （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或签章）
日期：       年      月      日















[bookmark: _Toc7053]（三）竞争性谈判文件要求的以及供应商认为应该提供的其他材料

[bookmark: _Toc1708][bookmark: _Toc28823]




























[bookmark: _Toc31448]第七章  工程量清单（另附）








[bookmark: _Toc28439]第八章  图纸（如有另附）
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