武陟县受污染耕地安全利用采购项目

招 标 文 件

(一包)

项目编号：武政招标采购［2021］033号

交易编号：武交采GKZB2021-015号

采   购   人：武陟县农业农村局

采购代理机构：河南祺智工程项目管理有限公司

目     录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、 总则	11

二、 招标文件	13

三、 投标文件的编制	14

四、 投标文件的递交、修改和撤回	16

第三章 拟签订的合同文本	22

第四章 采购需求	25

第五章 投标文件格式	36

第六章 评标方法和评标标准	63

- 招标公告

武陟县农业农村局武陟县受污染耕地安全利用采购项目招标公告(不见面开标)

项目概况

武陟县受污染耕地安全利用采购项目的潜在投标人应登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于  2021  年   06 月 30 日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：武政招标采购［2021］033号

交易编号：武交采GKZB2021-015号

项目名称：武陟县受污染耕地安全利用采购项目

预算金额：236.02万元(其中一包：182.935万元；二包：31.085万元；三包：22万元。)

采购需求：一包：结合当地耕作习惯和实际情况，采取农艺调控与土壤改良等措施，完成项目治理修复任务。通过项目实施，使受污染耕地污染风险得到有效管控，确保耕地安全利用区域农产品质量符合食品安全国家标准。完成技术效果验证试验区(4亩）、实施区1分区（266亩）、实施区2分区（601亩）的地块物化与作业，污染源补充调查及项目区田间辅助工程建设；二包：安全利用区域内土壤样品和农产品样品采集处理及检测；三包：安全利用区域内治理修复的绩效评估。(详见《河南省政府采购网》本公告附件)

合同履行期限：签订合同之日起至2023年8月。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录；

3.2经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的信用报告，信用等级达到A级及以上，并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料 ；

3.3提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）；

3.4不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单；

3.5一包：

3.5.1投标人须具有环保工程专业承包叁级及以上资质或通用专业承包资质，且具备有效的安全生产许可证；

3.5.2项目经理须具有相关专业注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证；

3.6二包：

3.6.1投标人应具备有效的《资质认定计量认证证书》或有效的《检验检测机构资质认定证书》；

3.6.2项目负责人需具有环保类、农技类或其他分析检测等相关专业中级及以上技术职称；

3.7三包：

3.7.1技术负责人须具有环保（或能源、水利）等相关专业中级及以上职称。

三、获取招标文件：

- 时间：2021年 06 月 07日至 2021年 06月15日（北京时间）；

- 地点：登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统；

- 方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件；

特别提醒：请到焦作市公共资源交易中心官网首页-下载中心-下载《焦作市电子招投标系统操作手册》按要求进行招标文件获取，未在规定时间内下载文件视为无效投标。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ:4008503300，服务时间：周一至周日8:00-17:30。

四、提交投标文件截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2021年06月30日上午9:00时（北京时间）；

2.地点：投标文件须在提交投标文件截止时间前在焦作市公共资源交易中心网站会员系统加密上传，投标文件的递交方式详见招标文件前附表。(为防止网络拥堵等不可控因素，影响投标文件的上传，请各投标单位尽量提前上传投标文件，因投标文件未能及时上传导致投标失败的，由投标人自行承担)。

五、开标时间及地点：

1.开标时间：2021年06月30日上午9:00时（北京时间）

2.现场开标地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标   三  厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。

本项目采用“远程不见面 ”开标方式，远程开标大厅网址 http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeningh

allaction/hall/login，投标人无需到武陟县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登陆远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，系统解密时长默认为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。具体事宜请查阅焦作市公共资源交易中心网站“下载专区”的《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《焦作市电子招投标系统操作手册》、《投标单位制作投标文件操作手册》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作及上传等。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

公告发布媒体《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》《武陟县公共资源交易中心网》。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：武陟县农业农村局

地址：武陟县兴华路160号

联系方式：0391-8373821

2.采购代理机构信息

名 称：河南祺智工程项目管理有限公司

地　址：郑州市二七区航海中路106号院8号楼13层1325室

联系方式：0391-7289803

3.项目联系方式

项目联系人：闫世伟

电　话：0391-8373821

时间：2021年06月07日

- 投标人须知

# 投标人须知前附表

本表是对招标文件的具体补充和修改，如与招标文件其他部分内容有差异，应以本表为准。

| 项号 | 内 容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购人 |  | 武陟县农业农村局 |
|  | 采购代理机构 |  | 河南祺智工程项目管理有限公司 |
|  | 项目名称 |  | 武陟县受污染耕地安全利用采购项目（一包） |
|  | 资金来源 |  | 财政资金 |
|  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
|  | 报价范围 |  | 投标总价中须包括提供达到招标文件要求的所有货物、服务等与之相关的一切费用 |
|  | 投标有效期 |  | 60日历天 |
|  | 现场考察 |  | 不组织，各投标人自行考察 □组织，考察时间： 考察集中地点： |
|  | 投标保证金 |  | 1.投标保证金：叁万元（暂不缴纳） 2.投标人有下列情形之一的，采购人将追索投标保证金人民币叁万元，并予以没收，投标人应作出相应承诺（承诺书格式见投标文件）： （1）投标人在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 3.投标人违反上述规定且拒不支付投标保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索投标保证金。 |
|  | 投标文件份数 |  | 加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）； |
|  | 投标文件的递交 |  | 1.投标文件须在提交投标文件截止时间前，在焦作市公共资源交易中心网站会员系统中上传加密的电子投标文件（.jztf 格式），上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。逾期上传的，采购人不予受理并退还电子投标文件。 2.如因系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。 3.采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 |  | 1.所有要求投标人加盖单位公章的地方都应加盖投标人单位的CA印章。 2.所有要求法定代表人签字或盖章的，要求法定代表人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。 3.所有要求委托代理人签字或盖章的，要求委托代理人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。 |
|  | 开标时间及地点 |  | 1.开标时间：2021年06月30日上午9:00时（北京时间） 2.现场开标地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标 厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。 |
|  | 开标程序 |  | （l）登陆不见面开标大厅； （2）公布投标人； （3）进行投标文件现场解密。 解密完成后各投标人的投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。 若系统出现异常情况导致无法正常采用不见面开标时，在现场监督人员的监督下采用自备非加密的投标文件模式开标。若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的投标文件与自备非加密的投标文件不一致或未上传投标文件的，则取消其投标资格。 （4）唱标 （5）开标结束后各投标人须在互动交流栏中对开标过程进行确认，未及时对开标过程进行确认的视同认可开标结果。 注：本项目采用“远程不见面 ”开标方式，远程开标大厅网址 http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeningh allaction/hall/login，投标人无需到武陟县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登陆远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，系统解密时长默认为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。具体事宜请查阅焦作市公共资源交易中心网站“下载专区”的《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《焦作市电子招投标系统操作手册》、《投标单位制作投标文件操作手册》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作及上传等。 |
|  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
|  | 本次评标采用的评标方法 |  | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：3名。 |
|  | 中标公示媒体 |  | 中标结果请登陆原公告媒介查看中标结果公示，不再另行通知。 |
|  | 签订合同 |  | 中标人在《中标通知书》发出后30日内，根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业采购：否 |  |  |
|  | 本项目采购的所有产品是否允许进口产品投标：否（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。） |  |  |
|  | 此招标文件解释权归采购人或其委托的代理机构，未尽事宜按国家相关法律法规执行。 在评标过程中，评标委员会成员存在争议时，可以以少数服从多数的原则解决争议； 在评标过程中，采购人或其委托的代理机构认为评标委员会对招标文件存在误解时，可对招标文件做出解释，并承担相应责任，评标委员会应当依据该解释评标；评标委员会对采购人或其委托的代理机构的解释不承担责任，认为有必要的，可将该解释情况写入评标报告。 |  |  |
|  | 采购代理机构代理服务费 | 本项目收取代理服务费： - 采购代理机构代理服务费用收取标准：见《采购代理机构代理费用的收取标准》。 - 支付方式：现金。 - 采购代理机构代理服务费由中标人支付。 |  |

采购代理机构代理费用的收取标准

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9万元

## 总则

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件第一章“招标公告”中所述的项目。

  - 定义

  - “采购人” 见投标人须知前附表。

  - “采购代理机构” 见投标人须知前附表。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。

  - “中标人”是指依据本招标文件规定经评审被最终授予合同的投标人。

  - “质量保证期”在此期限内因设备质量问题均由投标人免费维修或更换，采购人不因此承担任何费用

  - “设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证。

  - “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照或登记证书等凭证上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照或登记证书等凭证上注明的负责人或经营者。

  - “重大违法行为”系指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

  - “原公告发布媒体”是指《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

  - 通知：因焦作市公共资源交易中心会员系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等，因投标人未及时查看而造成的后果自负 ，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任。

对与本项目有关的通知（包括澄清、修改、补充等），采购代理机构将在原公告发布媒体上以书面形式向投标人发出，各投标人应当时刻关注原公告发布媒体所发出关于本项目的相关通知。

  - 本项目招标文件中要求“加盖生产厂家公章”或“制造商”是指不同投标人参加同一合同项下投标的，提供同一生产厂家同一资料的，如其中有一家投标人提供加盖生产厂家公章资料，其余投标人提供资料未加盖生产厂家公章，均予以认可，如出现内容不一致的以加盖生产厂家公章的为准；不同投标人提供同一生产厂家同一资料均未加盖生产厂家公章的，均不予认可。

  - 合格的投标人

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 符合本招标文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

  - 投标人应遵守国家法律、法规和有关政府采购招标的规定。

  - 已按招标公告要求获取招标文件的。

  - 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《企业信息公示暂行条例》的要求，根据投标文件提交截止时间当日查询“信用中国”、“中国政府采购网”、“ 国家市场监督管理总局”网站的信息，采购人或者代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人（以“信用中国”网站为准）、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“中国政府采购网”为准）、经营异常名录（以“国家市场监督管理总局”网站为准）或者严重违法失信企业名单（以“国家市场监督管理总局”网站为准）的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；查询渠道：“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家市场监督管理总局”网站。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

查询截止时间：投标文件提交截止时间当日。采购人、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档备查；投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用；

## 招标文件

  - 招标文件的组成

  - 招标文件是用以阐明采购内容及其他要求、招标程序和合同格式等内容的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 拟签订合同文本

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

第六章评标办法和评标标准

根据本招标文件所作的澄清、修改或更正，构成招标文件的组成部分。

  - 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题，应立即登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入会员系统提出并及时联系采购代理机构解决。如果因投标人未按上述要求提出而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。

  - 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

  - 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

  - 招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的约束力

投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

## 投标文件的编制

  - 要求

  - 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件。

  - 投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

  - 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

  - 投标人与采购人、采购代理机构的任何口头协议均不影响招标文件、投标文件的任何条款和内容。

  - 投标文件的语言

投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 计量单位

  - 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 本招标文件所表述的时间均以北京时间为准。

  - 投标文件的组成

  - 投标文件由第五章投标文件格式及本招标文件要求提供的相关资料组成。

  - 投标人必须对完整的项目（包）进行投标，拆分投标将视为漏项或非实质性响应招标要求，按无效投标处理。

  - 投标文件格式

12.1投标人必须按照招标文件提供的“第五章投标文件格式”完整的填写和编制投标文件，未提供格式的可自行拟定。

12.2电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件的要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

  - 投标报价

  - 报价范围：见投标人须知前附表。

  - 报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价，本项目不接受任何有选择性的报价。

  - 投标货币

本项目所有报价均使用人民币填报，采购人不接受任何非人民币币种的投标报价。

  - 投标保证金：详见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

  - 投标有效期见投标人须知前附表，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于本招标文件中载明的投标有效期。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

  - 投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和相关法律法规规定的责任。

17.投标文件的编制、签署、盖章

17.1加密电子投标文件的编制

17.1.1加密电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制；

17.1.2加密电子投标文件各类证件须与投标人注册登记资料相一致；

17.1.3加密电子投标文件须用投标人单位公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。加密电子投标文件未按要求电子签章的视为无效文件。

17.2.投标人应完整地填写招标文件中规定的所有内容。

17.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

17.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人自行承担。

17.5本招标文件所表述（指定）的公章应与电子签章保持一致。

17.6电报、电话、传真等形式的投标概不接受。

## 投标文件的递交、修改和撤回

18.投标文件的递交：详见投标人须知前附表规定

19.投标文件的修改和撤回

19.1参加投标的投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标文件递交截止时间前。

19.2投标投标人在投标文件递交截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回。

19.3投标投标人在投标文件递交截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标投标人在投标文件递交截止时间后修改投标文件的，其投标被拒绝。

19.4在投标文件递交截止时间至代理机构在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，参加投标的投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

20.开标

20.1 开标时间和地点：详见投标人须知前附表规定

20.2 开标程序：详见投标人须知前附表规定。

21.开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件：

21.1经检查数字证书无效的投标文件；

21.2投标人未按投标人须知表规定的时间内解密投标文件的；

22.资格审查

22.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

22.2资格性审查。采购人或者采购代理机构审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、有效，不具备招标文件中规定的资格要求的投标人投标无效。

22.3投标文件中有下列情形之一的，其投标无效：

本文件第五章投标文件格式中“资格证明材料”所要求的资格证明材料不全或不符合要求的。

23.评标委员会的组成：见投标人须知前附表。

24.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.对投标文件的符合性审查

25.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查的内容包括：

（1）报价超过招标文件中规定的项目预算金额或者最高限价的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字、盖章的；

（3）投标文件格式不符合招标文件中投标文件格式要求的；

（4）不响应招标文件商务要求的；

（5）投标文件中出现有选择性报价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标人存在以上情况之一的，投标无效。

25.2对资格性审查合格的投标人提交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，检查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

25.3实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

25.4重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

25.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.投标文件的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标；

  - 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释；

  - 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

29.比较与评价

29.1评标方法和标准：见本文件第六章；

29.2评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。向采购人提出书面评标报告，并按得分高低排序向采购人推荐3名为中标候选人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，或评标委员会根据采购人委托直接确定中标人。

29.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.4同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.保密及其他注意事项

30.1评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人；

30.2在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动；

30.3为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外；

30.4采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；

30.5有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

31.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

六、中标和合同

32.中标通知

32.1中标结果将在“原招标公告发布媒体”上公告；

32.2在公告中标结果的同时，采购人应当向中标人发出中标通知书；

32.3中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同；

32.4履约担保（如有）：中标人应按招标文件的规定在签订合同前向采购人交纳履约担保。过期不交的将取消其中标资格，另行确定中标人。

32.5履约担保的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，非现金形式提交。

33.签订合同及合同的执行

33.1采购人、中标人在中标通知书发布之日起30日内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；

33.2招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力；

33.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中标人为小微企业的不得将合同分包给大中型企业，成交投标人为中型企业的不得将合同分包给大型企业。

33.4中标人应在采购合同签订之日起三个工作日内将合同报武陟县公共资源交易中心、武陟县政府采购管理办公室备案；

33.5合同双方如违约，将按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

34.质疑

投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

34.1投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.3潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内提出。

34.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

34.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

34.6质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函范本”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理, 质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各执一份。

投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

34.7采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

34.8质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

34.9质疑联系事项：

- 投标人应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

- 采购人：武陟县农业农村局

联系人：闫世伟        联系电话：0391－8373821

联系地址：武陟县兴华路160号

- 采购代理机构：河南祺智工程项目管理有限公司

联系人：崔逢华        联系电话：0391-7289803

联系地址：郑州市二七区航海中路106号院8号楼13层1325室

35.河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 拟签订的合同文本

注释： 本合同协议书仅为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款,最终以签订正式合同为准。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方(采购人)：武陟县农业农村局   住所地：武陟县

乙方（中标人）：                 住所地：

合同签订地点：武陟县农业农村局　签订日期：年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照 武陟县受污染耕地安全利用采购项目（一包） (采购编号：武政招标采购[2021]033号）的招标结果签订本合同。

一、项目概况

1.合同履行期限及地点和方式：

合同履行期限：签订合同之日起至2023年8月

地点：武陟县小董乡

2.质量标准：符合国家、地方及行业现行相关标准和规定。

3.履约担保：无。

二、费用总额及支付方式：

1、费用总额（人民币）：小写：      元；（大写：     ）。

2、付款方式：  2021年项目实施结束以后，支付总工程款的40%；2022年项目实施结束，支付总工程款的40%；2023年项目实施结束，通过验收后，支付剩余工程款。

乙方指定接受款项的开户银行、开户名称、账号为：

开户银行：

开户名称：

账  号：

三、甲方的权利和义务：

权利：

1、有权检查乙方工作和项目进度，但不得妨碍乙方的正常工作；

2、有权对乙方服务内容、成果的真实性、科学性、可行性进行审核。

义务：

1、按合同约定支付款项；

2、做好乙方与领导小组各成员单位的协调沟通；

3、为乙方提供必要的办公场地；

四、乙方的权利和义务：

权利：

1、按期足额获得服务费用；

2、参加与服务项目有关的会议，并可发表意见建议。

义务：

1、主动参加甲方组织的会议，认真对成果内容进行修改、完善；

2、对成果内容、成果的真实性、科学性、可行性负责；

3、按合同提交成果。

五、乙方需要提交的成果：

六、保密要求：

1.保密内容：项目所有的技术资料、成果、相关文件；

2.涉密人员范围：甲、乙双方所有项目参与人员；

3.保密期限：

4.泄密责任：按照国家法律规定执行。

七、违约责任：

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项 20% 作为违约金；

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  10%  向乙方支付违约金；

3.乙方未能如期提供服务的，向甲方支付合同款项的10%     作为违约金。乙方超过约定日期15个工作日仍不能提供服务的，甲方可以解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同

总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

4、本合同范围的服务，由乙方直接完成，乙方不得转让他人，也不得将本合同范围内的部分服务分包给他人。如果乙方将服务事项转让或分包给他人，甲方将解除合同,并且乙方应分别按整个项目金额的 30%  赔付甲方。

八、不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

九、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式五份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方和采购代理机构、公共资源交易中心各执一份，武陟县采购办一份，均具有同等法律效力。

甲    方：武陟县农业农村局                  乙    方：

法定代表人： 宋新胜                         法定代表人：

委托代理人： 闫世伟                         委托代理人：

单位地址：武陟县                            单位地址：

电    话：0391－8373821                     电    话：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                 　               账    号：

年    月     日  　 　　 　                  年     月     日

- 采购需求

      - 采购内容：

总内容：结合武陟县的耕作习惯和实际情况，采取农艺调控与土壤改良等措施，完成项目治理任务。通过项目实施，使受污染耕地污染风险得到有效管控，确保耕地安全利用区域农产品质量符合食品安全国家标准。技术效果验证试验区(4亩）、实施区－分区1（266亩）、实施区－分区2（601亩）的地块物化与作业，污染源补充调查及项目区田间辅助工程建设。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：签订合同之日起至2023年8月

    - 地点：武陟县小董乡

    - 质量标准：符合国家、地方及行业现行相关标准和规定。

4.付款方式：2021年项目实施结束以后，支付总工程款的40%；2022年项目实施结束，支付总工程款的40%；2023年项目实施结束，通过验收后，支付剩余工程款。

      - 其他要求：

1.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

三、采购内容及技术要求

采用农艺调控措施、土壤改良和综合类措施相结合的方式实施该项目。其中技术效果验证试验区面积4亩，实施区面积867亩（一区266亩；二区601亩），总面积871亩，具体内容及参数拟实施模式、措施如下图表所示。

1.采购内容：

| 序号 | 分项名称 | 标的名称 | 单位 | 面积（亩） | 每亩用量（kg) | 次数 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术效果验证试验区 | 低鎘积累小麦种子 | 公斤 | 4 | 12.5 | 2 | 农、林、牧、渔业 |
|  |  | 玉米种子 | 公斤 | 4 | 3 | 1 |  |
|  |  | 有机肥 | 公斤 | 4 | 50 | 2 |  |
|  |  | 土壤钝化剂 | 公斤 | 4 | 200 | 2 |  |
|  |  | 叶面阻控剂 | 公斤 | 4 | 0.2 | 2 |  |
|  |  | 作业补助（施工费） |  |  |  |  | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 2 | 实施区－分区1 | 低鎘积累小麦种子 | 公斤 | 266 | 12.5 | 2 | 农、林、牧、渔业 |
|  |  | 有机肥 | 公斤 | 266 | 50 | 2 |  |
|  |  | 叶面阻控剂 | 公斤 | 266 | 0.2 | 4 |  |
|  |  | 生物质炭基肥 | 公斤 | 266 | 200 | 1 |  |
|  |  | 土壤钝化剂 | 公斤 | 266 | 200 | 1 |  |
|  |  | 作业补助（施工费） |  |  |  |  | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 3 | 实施区－分区2 | 低鎘积累小麦种子 | 公斤 | 601 | 12.5 | 2 | 农、林、牧、渔业 |
|  |  | 有机肥 | 公斤 | 601 | 50 | 2 |  |
|  |  | 叶面阻控剂 | 公斤 | 601 | 0.2 | 4 |  |
|  |  | 生物质炭基肥 | 公斤 | 601 | 200 | 1 |  |
|  |  | 作业补助（施工费） |  |  |  |  | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 4 | 项目区田间辅助工程建设 |  |  |  |  |  | 农、林、牧、渔业 |
| 5 | 污染源补充调查 |  |  |  |  |  | 水利、环境和公共设施管理业 |

2.技术要求及标准：

| 期限 | 种植模式 | 面积 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年10月－2022年9月（为期一年） | 小麦、玉米轮作 | 4亩 | 2021年10月－2022年6月 技术：原位钝化 目的：筛选出能有效降低土壤镉元素含量的土壤钝化剂产品 |
|  |  |  | 2021年10月－2022年6月 技术：低镉积累品种替代 目的：筛选出适用于当地的低镉积累小麦品种 |
| 2021年9月－2023年9月（为期2年） | 小麦、玉米轮作 | 266亩 | 2021年10月－2022年6月 优化施肥+叶面调控 2022年10月－2023年6月 原位钝化+低镉积累品种替代+叶面调控 |
| 2021年9月－2023年9月（为期2年） | 小麦、玉米轮作 | 601亩 | 2021年10月－2022年6月 叶面调控 2022年10月－2023年6月 优化施肥+低镉积累品种替代+叶面调控 |

- 治理效果评价要求

1、评价依据

《耕地污染治理效果评价准则》(NY/T 3343-2018)确定污染治理效果评价标准。

2、评价点位布设

以耕地污染治理区域作为监测单元，按照《农、畜、水产品污染监测技术规范》(NY/T 398-2000)的规定在治理区域内或附近布设治理效果评价点位。治理效果评价点位布点数量见下表。

治理效果评价点位布点数量

| 治理区域面积\h㎡ | 评价点位数量\个 |
| --- | --- |
| 小于或等于10 | 10 |
| 10以上 | 每1h㎡设置1个点 |

3、评价指标

根据耕地污染治理效果评价点位的农产品可食部位中目标污染物的单因子污染指数算术平均值和农产品样本超标率判定治理区域的治理效果。

当季治理效果等级

| 农产品中目标污染物单因子污染指数算术平均值（E平均） | 农产品样本超标率（%） | 污染治理效果等级 |
| --- | --- | --- |
| >1或>10 |  | 不达标 |
| 耕地污染治理措施不符合评价标准4、5条 |  |  |
| <1或与1差异不显著且≤10 |  | 达标 |

整体治理效果等级

| 治理后连续2年内每季效果等级 | 整体治理效果等级 |
| --- | --- |
| 任一季的治理效果等级不达标 | 不达标 |
| 连续2年内每季治理效果等级均达标 | 达标 |

连续2年内每季的效果等级均为达标，则整体治理效果等级判定为达标。2年中任一季的治理效果等级不达标，则整体治理效果等级判定为不达标。若耕地污染治理效果评价点位农产品目标污染物不止一项，需要逐一进行评价列出。任何一种目标污染物的当.季或整体治理效果不达标，则整体治理效果等级判定为不达标。

- 考核指标要求

根据武陟县耕地土壤污染现状，结合本项目安全利用区域工作总体目标和任务，考虑各类技术路线实施情况，确定本项目分年度考核、中期阶段考核和最终验收指标，详见下表。

武陟县受污染耕地安全利用项目考核指标体系

| 年度 | 指标类别 | 指标名称 | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.9－2022.9 | 第1年中期考核指标 | 低积累品种替代 | 筛选出低积累小麦品种 |
|  |  | 原位钝化技术 | 筛选出可有效改善当地土壤理化性质和土壤污染情况的土壤钝化剂种类 |
|  |  | 叶面调控技术 | 选用适用于当地作物种植习惯的叶面阻控剂 |
|  |  | 优化施肥技术 | 选用适用于当地土壤环境条件的生物质炭基肥，结合测土配方进行优化施肥 |
|  |  | 粮食作物产量与品质 | 可食部位农产品达标率力争100%，可食用农产品产量降幅不超过10% |
| 2021.9－2023.9 | 2年最终验收指标 | 粮食作物产量与品质 | 每个季节可食部位农产品达标率力争100%，可食用农产品产量降幅不超过10% |
|  |  | 土壤质量 | 土壤中重金属鎘大于管制值的地块土壤中有效态鎘含量平均降低≥20% |
|  |  | 技术规范与成果 | 提出适应当地实际的农艺调控措施和相应技术指南和操作规程或手册 |

（三）各区具体措施及要求

A、技术效果验证试验区

技术效果验证试验位于武陟县小董乡，处于实施区1区内，面积为4亩，存在土壤和农产品鎘元素超标点位。该区块种植模式为小麦玉米轮作，区域内土壤普遍呈碱性(pH值介于7.5~8.5之间)，当前灌溉水源为井水，地块平整，无较大坡度，无严重土传病害发生，四周无高大建筑物或植物遮挡，周边均为同种重金属污染物的地块，肥力、灌溉水源一致，具有代表性。2021年9月-2023年9月向农户租用验证试验地块开展原位钝化技术和低镉积累小麦品种替代技术试点试验工作。由此可以通过技术效果验证试验，比选出最适合武陟县当地的土壤钝化剂种类和低镉积累小麦品种。

1、技术参数

| 区域 | 种植作物 | 期限 | 面积 | 技术 | 投入品 | 亩用量 | 使用时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术效果验证试验区 | 小麦 | 2021年10月－2022年9月 | 4亩 | 原位钝化 | 当地主播品种 | 12.5kg/亩 | 2021年10月 |
|  |  |  |  |  | 土壤钝化剂A | 200kg/亩 |  |
|  |  |  |  |  | 土壤钝化剂B | 200kg/亩 |  |
|  |  |  |  | 低镉积累品种替代 | 低镉品种 | 12.5kg/亩 |  |
|  |  |  |  |  | 低镉品种 |  |  |
|  |  |  |  |  | 当地主播品种 |  |  |

技术效果验证试验区技术参数

2、试验区作物种植布设

2021年10月小麦季，选取2种低镉积累小麦品种和2种土壤钝化剂品种进一步进行验证筛选，以当地主播小麦品种作为空白对照组。

采用完全随机区组设计，设置4次重复(4个区组)，田间排列结果见图表5。每个试验小区长16m,宽5m,在试验小区间设置40cm走道，每个试验小区周围种植1.5m以上当地主播小麦品种。

技术效果验证试验区工程平面示意图

采用人工条播方法进行播种，空白对照组在种植同种小麦对试验区及时进行施肥、排灌、治虫和除草等田间管理措施，但不能对病害进行药剂防治，不能使用各种植物生长调节剂。各试验小区的各项管理措施保持一致，同一重复内的同一管理措施须在同一天完成。

在小麦收获前进行效果验证，由第三方检测机构进行采样检测, 实施单位根据技术策略对比各单元区域农产品或土壤中的重金属含量，筛选出适用于能够改善武陟县土壤理化性质和污染状况的土壤钝化剂和镉含量最低的小麦品种。

3、实施技术要求

(1)原位钝化技术:通过向污染土壤中投加土壤钝化剂，利用吸附、沉淀、络合等机制，改变污染物的形态与活性，降低重金属的有效浓度和生物有效性，从而降低重金属对生态环境和土壤-作物系统的危害。

(2)低镉积累品种替代技术:不同作物种类或同一种类作物的不同品种问对重金属的积累有较大差异，在中、轻度重金属污染土壤上种植可食部位重金属富集能力较弱，但生长和产量基本不受影响的作物品种，要抑制重金属进入食物链，有效降低农产品的重金属污染风险。

4、实施措施

第一季度(2021年10月-2022年6月) :

（1）在一年验证试验期，建设此4亩技术效果验证试验区地块;

（2）由专业队伍按照技术效果验证试验区工程平面示意图撒施2种土壤钝化剂进行效果试验;

（3）施用土壤钝化剂、常规肥料后，由专业队伍对耕地土壤翻耕，并在翻耕后进行耙地平整;

（4）按照常规农业生产方式，由专业队伍按照技术效果验证试验区工程平面示意图播种3种不同小麦品种种子，播种量12.5公斤/亩;

（5）在小麦生长周期内，进行进行施肥、排灌、治虫和除草等田间管理措施，但不能对病害进行药剂防治，不能使用各种植物生长调节剂;

（6）小麦收获时，第三方机构进行采样、检测评估;

（7）对项目实施地块平均亩产量并估算;

（8）在小麦收获后，由专业队伍对秸秆进行离田处理。

第二季度(2022年7月-2022年9月) :

（1）按照常规农业生产方式施加常规肥料，由专业队伍翻耕土壤，并按照试验区规划播种当地玉米种子，播种量3公斤/亩:

（2）在玉米生长周期内，由专业队伍进行施肥、病虫害防治等正常田间管理;

（3）在玉米收获后，由专业队伍对秸秆进行离田处理。

B、实施区

实施区域面积为867亩，位于武陟县小董乡。该区域种植模式主要为小麦-玉米轮作，目前该区域的灌溉水源主要为井水。存在土壤和农产品镉元素超标点位。区域内地块平整，无较大坡度。

为了保证实施效果，实施区域划分为两个实施分区。

- 实施区分区一

地块总面积为266亩。综合考虑，根据种植模式的不同，分别采取不同的措施，该地块采用优化施肥、叶面调控、原位钝化技术和低镉积累品种替代技术措施。

（1）技术参数

| 种植作物 | 期限 | 面积 | 技术 | 投入品 | 施用量 | 使用时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 2021年10月－2022年6月 | 266亩 | 优化施肥+叶面调控 | 生物质炭基肥 | 200kg/亩 | 2021年10月 |
|  |  |  |  | 叶面阻控剂 | 200g/亩，两次 | 2022年3.4月 |
|  | 2022年10月－2023年6月 |  | 原位钝化+低镉积累品种替代+叶面调控 | 筛选出的土壤钝化剂产品 | 200kg/亩 | 2022年10月 |
|  |  |  |  | 筛选出的低镉积累小麦种子 | 12.5kg/亩 |  |
|  |  |  |  | 叶面阻控剂 | 200g/亩，两次 | 2023年3.4月 |

实施区－1区技术参数

（2）实施技术要求:

①优化施肥技术:此地块在施用生物质炭基肥(有效活菌数≥2.0亿/g;有机质≥60%;水分≤25%;复合菌群，肥料登记证需满足2种或2种以上菌种: pH值6.5-8.5;重金属镉含量≤0.3mg/kg)的基础上,结合测土配方进行优化施肥。

②低镉积累品种替代技术:不同作物种类或同一种类作物的不同品种问对重金属的积累有较大差异，在中、轻度重金属污染土壤上种植可食部位重金属富集能力较弱,但生长和产量基本不受影响的作物品种，要抑制重金属进入食物链，有效降低农产品的重金属污染风险。

③原位钝化技术:通过向污染土壤中投加土壤钝化剂，利用吸附、沉淀、络合等机制，改变污染物的形态与活性，降低重金属的有效浓度和生物有效性，从而降低重金属对生态环境和土壤-作物系统的危害。

叶面调控技术:通过叶面喷施叶面阻控剂，提高作物抗逆性,抑制作物根系向可食部位转运重金属,降低可食部位重金属含量。

（3）实施措施

第一年度小麦季:优化施肥+叶面调控

①夏季作物收获及秸秆处理后，在此地块由专业队伍施用生物质炭基肥(施用量200公斤/亩) ;

②由农户按照常规农业生产方式播种低积累替代小麦品种;

③在小麦的灌浆期和抽穗期，由专业喷施队伍喷施叶面阻控剂，喷施时应避免在高温及强光照射条件下进行(建议时间控制在早上10点之前和下午4点之后)，若喷施4h内下雨，则需补喷，施用量200g/亩，兑水稀释100倍喷施;

在小麦生长周期内，由农户进行进行排灌、小麦病虫害防治等正常田间管理;

小麦收获时，第三方机构进行采样、检测，并进行效果评估;

对项目实施地块平均亩产量并估算;

在小麦收获后，由专业队伍对秸秆进行离田处理;

玉米季节,对该区城进行正常的管理,不对该季节采用技术措施。

第二年度小麦季:原位钝化+低镉积累品种替代+叶面调控

①夏季作物收获及秸秆处理后,在此地块由专业队伍施用上年度筛选出的土壤钝化剂产品(施用量200公斤/亩) ;

②由农户按照常规农业生产方式播种.上年度筛选出的低镉积累小麦种子品种，播种量为12.5公斤/亩;

③在小麦的灌浆期和抽穗期，由专业喷施队伍喷施叶面阻控剂,喷施时应避免在高温及强光照射条件下进行(建议时间控制在早上10点之前和下午4点之后)，若喷施4h内下雨，则需补喷，施用量200g/亩，兑水稀释100倍喷施;

在小麦生长周期内，由农户进行施肥、病虫害防治等正常田间管理;

小麦收获时，第三方机构进行采样、检测，并进行效果评估;

对项目实施地块平均亩产量并估算;

在小麦收获后，由专业队伍对秸秆进行离田处理。

玉米/花生季节，对该区域进行正常的管理，不对该季节采用技术措施。

- 实施区分区二

区域面积为601亩。综合考虑，该地块采用叶面调控、低镉积累品种替代技术和优化施肥技术措施。

（1）技术参数

| 种植作物 | 期限 | 面积 | 技术 | 投入品 | 施用量 | 使用时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 2021年10月-2022年6月 | 601亩 | 叶面调控 | 叶面阻控剂 | 200g/亩，2次 | 2022年3.4月 |
|  | 2022年10月-2023年6月 |  | 低镉积累品种替代+优化施肥+叶面调控 | 筛选出的低镉积累小麦种子 | 12.5kg/亩 | 2022年10月 |
|  |  |  |  | 生物质炭基肥 | 200kg/亩 |  |
|  |  |  |  | 叶面阻控剂 | 200g/亩，2次 | 2023年3.4月 |

图表10.实施区－2区技术参数

（2）实施技术要求

①优化施肥技术:此地块在施用生物质炭基肥(有效活菌数≥2.0亿/g;有机质≥60%;水分≤25%; 复合菌群，肥料登记证需满足2种或2种以上菌种: pH值6.5-8.5;重金属镉含量≤0.3mg/kg)的基础上，结合测土配方进行优化施肥。

②低镉积累品种替代技术:不同作物种类或同一种类作物的不同品种间对重金属的积累有较大差异，在中、轻度重金属污染土壤上种植可食部位重金属富集能力较弱，但生长和产量基本不受影响的作物品种，要抑制重金属进入食物链，有效降低农产品的重金属污染风险。

③叶面调控技术:通过叶面喷施叶面阻控剂，提高作物抗逆性，抑制作物根系向可食部位转运重金属,降低可食部位重金属含量。

（3）实施措施

第一年度小麦季:叶面调控

①夏季作物收获及秸秆处理后，由农户按照常规农业生产方式播种低积累替代小麦品种;

②在小麦的灌浆期和抽穗期，由专业喷施队伍喷施叶面阻控剂，喷施时应避免在高温及强光照射条件下进行(建议时间控制在早上10点之前和下午4点之后)，若喷施4h内下雨，则需补喷，施用量200g/亩，兑水稀释100 倍喷施;

③在小麦生长周期内，由农户进行进行排灌、小麦病虫害防治等正常田间管理;

小麦收获时，第三方机构进行采样、检测，并进行效果评估;

对项目实施地块平均亩产量并估算;

玉米季节，对该区域进行正常的管理，不对该季节采用技术措施。

第二年度小麦季:低镉积累品种替代+优化施肥+叶面调控

①夏季作物收获及秸秆处理后，在此地块由专业队伍施用生物质炭基肥(施用量200公斤亩) ;

②由农户按照常规农业生产方式播种上年度筛选出的低镉积累小麦种子品种，播种量为125公斤/亩;

③在小麦的灌浆期和抽穗期，由专业喷施队伍喷施叶面阻控剂，喷施时应避免在高温及强光照射条件下进行(建议时间控制在早上10点之前和下午4点之后)，若喷施4h内下雨，则雾补喷，施用量200g/亩，兑水稀释100倍喷施;

在小麦生长周期内，由农户进行施肥、病虫害防治等正常田间管理;

小麦收获时，第三方机构进行采样、检测，并进行效果评估;

对项目实施地块平均亩产量并估算;

玉米季节，对该区域进行正常的管理，不对该季节采用技术措施。

（四）保密原则

经研究决定，本次招标，涉及保密数据，一律不公开，待确定中标单位后，武陟县农业农村局将数据转交给中标单位。中标单位应当严格遵守法律法规，属于保密范围的环境监测数据、资料、成果，应当按照国家有关保密的规定进行管理，一旦发现监测数据泄露取消其委托资格，并追究其法律责任。

本项目所述“保密数据”,包括遥感影像、农用地土壤污染状况详查成果、技术服务过程中所形成所有的成果资料等。

五、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件），不再提供《中小企业声明函》,投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件）

- 投标文件格式

（项目名称）  包

项目编号：

交易编号：

投 标 文 件

采购人：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

目  录

资格证明材料

    - 提供有效的“设立登记证书”；

“设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

    - 提供投标截止时间前近六个月任意一个月税务机关出具的依法缴纳增值税和企业所得税的凭据，或企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内，详见格式）。

依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

    - 社会保险：

  - 提供投标截止时间前近六个月任意三个月（新成立企业不足三个月的，提供自企业成立以来的）单位依法缴纳社会保险的证明材料；

  - 提供投标人为委托代理人及项目经理依法缴纳社会保险的证明材料和劳动合同（如法定代表人参加投标的无需提供该项）。

依法不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

    - 财务状况报告:提供经政府审计部门或会计事务所审计的2019年度或2020年度财务审计报告（新成立企业不足一年的，提供最近一个月的财务报表。提供财务审计报告的：至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的资信证明（由银行出具资信证明的，出具时间距开标不超过一年）。

    - 投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（详见格式）；

    - 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（详见格式）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（详见格式）；

    - 投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书，详见格式）；

    - 提供经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过二年，如2018年10月1日出具的信用报告，信用报告上未体现有效期的，有效期截止2020年9月30日）信用报告，且信用等级达到A级及以上；并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料；

    - 提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）；

    - 不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单（以采购人、采购代理机构在投标文件提交截止时间当日的查询结果为准，该条资料投标文件中无需提供）；

12.投标人须具有环保工程专业承包叁级及以上资质或通用专业承包资质，且具备有效的安全生产许可证；

13.项目经理须具有相关专业注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证。

注：由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，评标委员会不再对投标人进行资格审查。

投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录

的书面声明

致：（采购人）

我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录。若发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法行为记录，我公司投标无效，并承担由此造成的一切后果。

特此声明。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

注：如有请将以上相关资料附后。

具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必须的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

无行贿犯罪记录承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方在   （项目名称）   招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明

说明：1.格式由投标人企业所在地的税务机关拟定，正常纳税证明中必须体现依法纳税时间区间不少于6个月，新成立企业不足6个月的自企业成立之日起（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内）。

2.按照本章“资格证明材料”中的要求提供纳税凭据的无需提供该证明。

一、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目   包（交易编号：      ）的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

      - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

      - 我公司同意按招标文件中的规定，认定本项目投标有效期为     日历天。

      - 完全接受和满足本项目招标文件中的规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

      - 投标人和其法定代表人及其委托代理人没有行贿犯罪行为。

      - 如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担一切相关责任。（如提供样品）

与本投标有关的一切往来通讯请寄

地址：                     电话：

电子邮箱：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

二、承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目   包（交易编号：      ）的投标人，现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳应缴的投标保证金人民币叁万元，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：

（1）在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）如我公司中标，除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；

（4）我公司与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

三、招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：   ，交易编号：       ）采购中若获中标，我们保证在中标结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以现金形式一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

五、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交易编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： ¥： |
| 质量标准 |  |
| 合同履行期限 |  |

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

六、报价明细表

项目名称：                                                交易编号：

| 序号 | 分项名称 | 标的名称 | 品牌（或品种） | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 面积（亩） | 每亩用量（kg) | 次数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术效果验证试验区 | 低鎘积累小麦种子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玉米种子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有机肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤钝化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 叶面阻控剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业补助（施工费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实施区－分区1 | 低鎘积累小麦种子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有机肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 叶面阻控剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生物质炭基肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤钝化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业补助（施工费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实施区－分区2 | 低鎘积累小麦种子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有机肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 叶面阻控剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生物质炭基肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业补助（施工费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目区田间辅助工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 污染源补充调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标总价（大写）： 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上所报的价格中均包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、附件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。

2、投标总价包含以上所有参数及内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

七、商务响应表

项目名称：                                        交易编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

2、商务要求包括：招标文件第四章中的“商务要求”的内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

八、拟派本项目人员一览表

项目名称：                                        交易编号：

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任职务 | 职称 | 主要资历、经验及 承担过的项目 | 现工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

九、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：    年龄：    职务：

系                              （投标人名称）营业执照注册号：     的法定代表人。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

投标人名称（全称并加盖公章）：

年   月   日

注：附法定代表人身份证（正反两面）复印件。

十、授权委托书

本人           （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   年   月   日至   年   月   日

代理人无转委托权。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人委托代理人（签字或盖章）：

日      期：　　年　　月　　日

注：附委托代理人身份证（正反两面）复印件，法定代表人参与投标的可不提供授权委托书。

十一、 技术响应承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）完全响应本项目招标文件“第四章采购需求的技术服务要求”，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

十二、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在                               招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

十三、中小企业声明函（货物/服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元， 属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的可不填写、不递交该声明；

3.本注的文字，仅为告知，不作为文件格式要求。

十四、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。

十五、施工技术方案

要求按相应招标文件内容进行详细说明，格式自拟。

十六、招标文件要求的以及投标人认为应该提供的其他材料

- 评标方法和评标标准

一、评标标准

- 评标委员会将按照招标文件的规定，只对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较，投标文件的评价采用综合评分法。

- 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标委员会将按照评标标准分别进行独立评审。

- 本项目将对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的报价给予  6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。计算公式如下：评标价=投标人报价×（100%- 6 %）。

注：1.小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的认定见第四章采购需求;

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 评标方法

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 满足招标文件要求且价格最低的报价（含小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位评标价）为评标基准价，其价格分为满分（即30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／报价) ×价格权值（30分）。 |  |
| 2 | 综合实力（19分） | 1.投标人2018年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供1项得3分，最多得9分（投标文件中附扫描件，不提供不得分）； 2. 投标人拟派本项目人员（除项目经理之外）,具有相关专业中级职称的，每提供一人得2分，最多得4分；具有相关专业高级及以上职称的，每提供一人得2分，最多得6分。（投标文件中附扫描件，不提供不得分）。 |  |
| 3 | 技术服务部分（45分） | 服务方案的完整性和可行性 （10分） | 1、投标人提供的服务方案内容完整、要素齐全，得2-4分，仅做简单描述得1-2分，不提供不得分； 2、投标人提供的服务方案对工作重点和难点的分析准确、全面，应对措施合理有效，得2-4分，仅做简单分析得1-2分，不提供不得分； 3、投标人提供的服务方案切合实际，科学可行，得2分，基本可行得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 拟采用的规范及参数（5分） | 针对本项目拟采用的主要规范及参数的完整性、合理性进行横向比较。 优：3-5分，良：1-3分，一般：0-1分。 |
|  |  | 人员安排计划（5分） | 有合理的人员安排计划，人员职责分工明确，优秀的得5分，良好的得3分，一般的得1分。 |
|  |  | 质量保证和质量控制措施 （10分） | 1、投标人提供的针对本项目质量保证措施完整、详细、可行，得3-5分，仅做简单描述得1-3分，不提供不得分； 2、质量管理制度完善、可行，得3-5分，仅做简单描述得1-3分，不提供不得分。 |
|  |  | 工作进度及保障措施（5分） | 进度保障措施针对性强、合理可行，得3-5分，仅做简单描述得1-3分，不提供不得分。 |
|  |  | 拟投入主要器械与设备（5分） | 对本项目拟投入的主要检测仪器、设备数量及性能进行横向比较。 优：3-5分，良：2-3分，一般：1-2分。 |
|  |  | 保密管理措施（5分） | 投标人针对本项目制定有保密管理制度和措施。优秀的得3-5分，良好的得2-3分，一般的得1-2分。 |
| 4 | 服务承诺（6分） | 1、投标人承诺保质保量按时完成本项目相关工作，并达到生态环境部门要求，得3分； 2、投标人针对本项目的服务承诺，合理、可行得1-3分，仅做简单描述得0-1分，不提供不得分。 |  |

注：1.评分办法中所要求的所有证明材料均需按要求附投标文件中，否则不得分。2.评分分值及计算结果精确到小数点后二位，二位以后四舍五入。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。

4.评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应招标文件要求的投标人进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。